检查发现问题突出的项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 检查发现存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄石市阳新县城东新区学校 | 阳新县城镇建设投资开发有限公司 | 江西省鸿厦建设工程有限公司 | 建设单位： 1、先开工后办理施工许可证。 施工单位： 1、项目经理丁科未到岗履职，变更后的项目经理李震对项目情况及项目部管理人员不熟悉。 2、施工管理资料（桩基础等专业分包合同、劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同）均由廖理兴签订，经查，廖理兴非施工单位人员，劳动合同及社保关系均与施工总包单位无关联。 3、劳务作业违法发包给个人，签订人为廖理兴。 |
| 2 | 恩施州利川市祥和中心广场一期工程 | 利川市祥和房地产开发有限公司 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 建设单位： 1、先开工建设，后补办施工许可手续。 2、将部分工程款支付到赵地平个人账户。 施工单位： 1、未在施工现场设立项目管理机构，派驻管理人员，现场实际管理人员与承包单位没有劳动社保关系，不属于承包单位工作人员。 2、材料采购合同由赵地平个人签订。 3、不能提供材料采购和设备租赁的付款凭证。 |
| 3 | 孝感市大悟县海纳·中央公园东湖苑一期B区（二组团）8#9#10#楼 | 湖北凯元置业有限公司 | 湖北昊辰建筑工程有限公司 | 施工单位: 项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员均未到岗履职；未签订劳务分包合同。 |
| 4 | 咸宁市龙背村棚户区回迁地块（A1、A2、A3及商业裙楼） | 建设：崇阳县通达投资开发有限公司 | 施工：崇阳县鑫盛建筑有限公司 | 建设单位： 1、桩基工程未招标，未办施工许可。 2、施工许可证超期未办延续。 施工单位： 1、项目经理甘超凡未到岗履职。 2、项目管理人员变更未在主管部门办理变更手续。 |
| 5 | 天门市竟陵华府1号楼及地下室、2、3、5号楼 | 天门正鑫房地产开发有限公司 | 福建省高德工程建设有限公司 | 施工单位： 1、通过检查监理例会等资料显示，该项目经理刘荣煌长期不在岗。 2、武汉鑫鸿威建筑劳务有限公司超资质承接土方、防水、涂料等工程业务。 |
| 6 | 仙桃市现代.森林国际城2、3号楼 | 湖北现代贝祥置业有限公司 | 湖北现代城市建设工程有限公司 | 施工及监理单位： 1、部分监理例会总承包单位未参加。 2、监理日志显示项目总监杨勇长期不在岗。 3、总承包单位将脚手架、钢筋、抹灰、水电等工程违法分包给个人，监理单位也未履责，进行制止。 |